广西横县新威林板业有限公司年产30万立方米定向刨花板

生产线项目土建工程竣工结算审计服务

询价比选采购文件

招 标 人：    广西林业集团有限公司

发布日期：  2021 年  11 月 9 日

目录

- 询价比选公告  ………………………………3_6

- 询价比选须知 …………………… …………7_8

第三章 合同条款 ………………………………………9_14

- 询价比选公告

现对广西横县新威林板业有限公司年产30万立方米定向刨花板生产线项目土建工程竣工结算审计服务进行询价采购，欢迎符合条件的单位参加，现将有关事项公告如下：

一、项目概况：

1.项目名称：广西横县新威林板业有限公司年产30万立方米定向刨花板生产线项目土建工程竣工结算审计。

2.工程项目地点：横县石塘镇红旗林场红旗林站。

3.工程项目立项代码：2018-450127-05-03-010580。

4.资金来源：企业自筹。

- 5.建设时间及规模：项目于2018年10月10日开工，2020年6月10日竣工。土建工程造价约16,000万元，其中：主体工程（建设单位已委托一家造价咨询公司进行第一次审核，并已有初步审核结果），二是项目建设单位委托的其他施工单位进行的零星工程施工。

- 6.审计范围：一是对土建工程主体部分第一次审定的造价情况进行二次审核以及对零星工程施工部分的造价情况进行审核，二是对项目建设管理情况进行审查。

7.审计费用：本次审计服务按“基本费+效益费”的计费方式。审计费用由基本服务费和核减效益费两部分费用组成。基本服务费上控价为17.22万元；核减效益费以工程竣工结算核减额作为计费基数，以5%的费率作为上控价。

- 8.审计服务内容包括：

- （1）项目建设和管理情况审计。①基建程序履行情况。②内部控制制度及执行情况。③概算、预算、结算等各项材料的编制及手续完善情况。

- （2）项目竣工结算造价情况审计。①工程量真实性情况；②工程量计价情况；③隐蔽工程情况；④工程设计变更及签证情况等。

- （3）主体工程第一次审核情况的审计。①审核程序的合规性；②工程造价数据审核的真实性；③造价审核依据的充分性等。

- （4）其他委托方需要审计的事项。

9.审计完成时间及成果：

该审计项目计划于2021年11月下旬进驻项目现场进行审计，2021年12月下旬结束现场审计工作，现场审计时间1个月。2022年1月底出具项目竣工结算审计报告。

二、投标人资格要求

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备工程造价咨询乙级及以上资质、且具备独立法人资格的企业。在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

2.本项目负责人应具备全国一级注册造价师（土建工程）职业资格证书，并具备中级工程师或经济师及以上（含中级）职称。

3.投标人须另配置至少3名造价员协助负责人开展本项目造价咨询服务，造价员须具备二级注册造价师职业资格或造价员资格。

4.本审计项目除工程造价人员以外，另需配备熟悉工程行业特点的、具有基建财务会计或基建财务审计从业经验3年及以上的财务人员2名。

5.所配工程人员和财务人员需在项目实施期间常驻现场。

6.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购人于投标截止日当天在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料】。

7.本次采购不接受联合体投标。

三、询价比选采购文件获取时间及方式

1.获取时间：2021年11月8日至2021年11月15日下午16时00分前；

2.获取询价采购文件的方式：投标人自行在广西林业集团有限公司网（www.gxlyjt.com）公告通知栏自行下载。

3.投标文件提交截止时间和地点：投标人应于2021年11月 15日16时00分前，将投标文件密封提交到广西林业集团有限公司（地址：南宁市青秀区东葛路107号林海大厦10楼审计部），逾期送达的将予以拒收。

四、评标方式

1.本项目评分方法：综合评估法。

2.报价人不得互相串通或者与采购人串通报价，不得向采购人行贿谋取成交；报价人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

五、解释权

解释权属广西林业集团有限公司。

- 六、网上查询

- 本次询价比选公告在广西林业集团有限公司网（www.gxlyjt.com）发布。

七、联系方式

采购单位：广西林业集团有限公司

联系人： 梁女士

联系电话：0771-2448289

- 第二章  询价比选须知

| 序号 | 内容标题 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 广西横县新威林板业有限公司年产30万立方米定向刨花板生产线项目土建工程竣工结算审计 |
| 2 | 投标单位的基本条件 | 投标单位的基本条件：详见第一章《询价比选公告》 |
| 3 | 成交服务费 | 本项目无采购代理机构，无成交服务费。 |
| 4 | 投标保证金 | 无。 |
| 5 | 履约保证金 | 无。 |
| 6 | 投标文件 | 投标文件的组成部分：资格审查文件、技术文件、商务文件【备注：以下扫描件均为原件的扫描件,材料上应显示网上打印时间、网址和诚信库水印背景】。 1.资格审查文件： （1）法定代表人身份证明（法定代表人签署投标文件时提供）或投标文件签署授权委托书（委托代理人签署投标文件时提供），附：法定代表人身份证明及身份证、委托代理的专职投标员身份证等材料的原件扫描件（委托代理人签署投标文件时提供）； （2）投标人基本情况表（附有效的工程造价咨询执业证书、营业执照、税务登记证正副本等的原件扫描件）； （3）资信文件：信用查询记录。 2.技术文件 （1）审计实施方案：含审计总体思路、审计实施方式、现场审计及出具报告的时间； （2）审计人员组成（工程人员至少4人、财务人员至少2人，所配人员需在项目实施期间常驻现场）： ①拟投入人员情况表及人员分工等； ②项目负责人相关证书复印件、近5年负责1.5亿及以上工业项目土建工程竣工结算审计工作经历及证明材料； ③投标人拟投入其他人员相关证书复印件、所参与审计项目的经历。 ④除项目负责人外，其余3名造价员须具备二级注册造价师职业资格或造价员资格。（附相关证书复印件） ⑤本审计项目除工程造价人员以外，另需配备熟悉工程行业特点的、具有基建财务审计从业经验3年及以上的财务人员2名（附从业工作经历及证明材料）； （3）投标人近5年承揽并完成的1.5亿及以上工业项目土建工程竣工结算审计类似业绩（含项目规模等情况）及证明材料； （4）投标人获奖情况（获自治区、省级以上奖励证明材料）； （5）投标人认为需要提供的有关资料。 3.商务文件： - 服务承诺；（必须提供） - （2）报价表；（必须提供） （3）商务文件需要提交的其他材料。 |
| 7 | 投标文件有效期 | 60日。 |
| 8 | 费用计算 | - 1.本次审计服务按“基本费+效益费”的计费方式。审计费用由基本服务费和核减效益费两部分费用组成。 - （1）基本服务费：基本服务费上控价为17.22万元。（以金额报价，作为包干价） - 2.核减效益费：以工程竣工结算核减额作为计费基数，以5%的费率作为上控价。（以费率报价） - 3.竞标报价：投标单位必须就所投项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的视为已包含在投标总价中，有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份。 |
| 10 | 投标文件接收时间 | 投标文件接收时间：2021年11月15日16时00分止 地址：广西南宁市东葛路107号林海大厦10楼审计部） |
| 11 | 投标单位诚信要求 | 在对投标单位资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 查询起止时间：2021年01月 04日至投标截止时间 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 12 | 中标通知 | 招标人根据评标小组的评标结果在投标有效期内向中标人发出中标通知书。招标人无义务向未中选的报价人解释未中选原因和退还其报价文件。 |
| 13 | 其他事项 | 中标人如放弃中标资格，则招标人有权将其列入不良行为记录名单、两年内禁止其参加招标人的任何招标项目。 |

- 第三章   合同条款

广西横县新威林板业有限公司年产30万立方米定向刨花板生产线项目土建工程

竣工结算审计服务合同

合同编号：

甲方（委托方）： 广西林业集团有限公司

乙方（受托方）：

丙方（被审计方）：广西横县新威林板业有限公司

兹经询价，甲方委托乙方对丙方广西横县新威林板业有限公司年产30万立方米定向刨花板生产线土建工程项目进行结算审计，为明确叁方的责任及有关事项，现约定如下：

一、委托目的：对丙方广西横县新威林板业有限公司年产30万立方米定向刨花板生产线土建工程项目进行结算审计，并出具工程项目竣工结算审计报告。

二、审计项目名称和范围：

1.审计项目名称：广西横县新威林板业有限公司年产30万立方米定向刨花板生产线项目土建工程竣工结算审计

2.审计范围：一是对土建工程主体部分第一次审定的造价情况进行二次审核以及对零星工程施工部分的造价情况进行审核，二是对项目建设管理情况进行审查。

三、审计内容

1.项目建设和管理情况审计。（1）基建程序履行情况。（2）内部控制制度及执行情况。（3）概算、预算、结算等各项材料的编制及手续完善情况。

2.项目竣工结算造价情况审计。（1）工程量真实性情况；（2）工程量计价情况；（3）隐蔽工程情况；（4）工程设计变更及签证情况等。

3.主体工程第一次审核情况的审计。（1）审核程序的合规性；（2）工程造价数据审核的真实性；（3）造价审核依据的充分性等。

4.其他委托方需要审计的事项。

四、各方权利与责任

（一）甲方的权利与义务

1.甲方的权利。

（1）审查批准乙方制定的审计实施方案。

（2）组织召开审计项目进点会，确保乙方获得开展现场审计的必要条件。

（3）在现场审计期间进行巡回检查和现场指导，定期听取报告，督促乙方按照合同及工作方案要求开展审计工作，协调审计过程中出现的有关问题。

（4）如乙方现场工作不规范，审计人员配备不能完全胜任工作、审计程序执行不到位、质量把关不严格，甲方有权要求乙方立即进行纠正。

（5）甲方发现乙方可能出现因人手不足而导致工作进度慢、未能在规定的时间内完成工作的情况，可要求乙方增派一定数量的审计人员参与本审计项目，确保工作按时按质完成。

（6）对乙方的审计报告进行审核把关，对报告存在的质量问题和不符合甲方要求的，有权要求乙方进行修正。

（7）使用审计成果的权利。

2.甲方的责任

（1）甲方应对乙方开展审计工作给予充分的配合，并按照乙方的要求督促丙方及时提供完整的工程建设资料以及其他在审计过程中需要查看的各种相关文件资料，并指定有关人员配合乙方工作。

（2）甲方应按委托目的正确使用审计报告，由于使用不当所造成的后果，与乙方无关。

（二）乙方的权利和责任

1.乙方的权利

（1）乙方有权依据国家有关法律法规，实施其认为必要的审计程序。

（2）乙方有权提前知道审计工作内容。

- 2.乙方的责任

- （1）乙方应按照相关法律法规的要求，对丙方提供的被审计项目的相关财务资料以及其他相关项目建设资料实施必要的审计程序，出具真实、合法的工程项目竣工结算审计报告。

（2）乙方对在执行业务过程中知悉的甲方、丙方商业秘密负有保密责任，除法律另有规定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方和丙方提供的资料泄露给第三者。

（3）现场审计期间，乙方应按时向甲方汇报、沟通审计工作组织情况、工作进度、实施情况等，对涉及重大审计事项、审计权限及程序问题应在2日内向甲方汇报。

（4）能够履行投标时的服务承诺约定。

（5）所配工程人员和财务人员需在项目实施期间常驻现场。

（三）丙方的权利和责任

1.丙方的权利

丙方有权了解审计进度情况。

2丙方的责任

（1）丙方对建立健全被审计项目内部控制，保证资料的真实、合法、完整，承担责任。乙方的审计责任并不能替代、减轻或免除丙方的责任。

（2）丙方应及时提供被审计项目的相关项目建设和财务资料。

（3）丙方应提供必要的工作条件。

五、审计时间及出具审计报告的时间要求

2021年11月下旬进驻项目现场进行审计，2021年12月下旬结束现场审计工作，现场审计时间1个月。2021年12月底出具项目竣工结算审计报告。

如果在审计过程中出现不可预见的情况，影响审计工作如期完成的，或者甲方要求提前出具审计报告的，均需通过叁方协商变更约定事项。

- 六、审计收费金额及支付方式

（一）依据询价结果，本次审计服务费由审计基本服务费用和核减效益费两部分组成。其中：审计基本服务费用为   万元（大写：人民币  ）；核减效益费以工程竣工结算核减额作为计费基数，以   %费率计算。

（二）丙方应于乙方出具工程项目竣工结算审计报告后的10个工作日内，向乙方一次性支付审计费用。乙方在收取上述审计费用后，应向丙方提交相应金额的增值税发票。乙方收款账号如下：

户名：

开户行：

账号：

税号：

- 七、合同有效期间

本合同自双方签署之日起生效，并在双方履行完毕本合同的所有义务后失效。

八、违约责任

（一）如因甲方原因导致本项目中途停止不再继续，根据乙方工作进度，甲方向乙方支付相应费用，自相应费用支付完毕之日起本合同自动终止。

（二）如因乙方原因导致本项目中途停止不再继续，乙方应承担相应的赔偿责任。

（三）除因甲方、丙方原因外，乙方未在合同规定期限内提交审计报告，每逾期一日，按合同金额的3‰向甲方支付违约金。

（四）除国家法律法规另有规定外，一方因违反保密义务而给对方造成的全部损失（包括直接与间接损失），应由违约方承担赔偿责任。

九、争议解决

本合同执行中出现争议的，双方应协商解决。经协商不能解决的，任何一方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

十、本合同一式   陆    份，叁方各执   贰     份，并具有同等法律效力。

甲方：广西林业集团有限公司                乙方：

法定代表人或授权负责人：             法定代表人或授权负责人：

地址：                                     地址：

邮编：                                     邮编：

联系人：                                   联系人：

联系电话：                                 联系电话:

开户银行：

账号：

年    月    日                                    年    月    日

丙方：  广西横县新威林板业有限公司

法定代表人或授权负责人：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

年    月    日